RENCANA IMPLEMENTASI  APLIKASI XXXX

(Judul Laporan Dalam Bahasa Indonesia Singkat dan Spesifik, Tetapi Cukup Jelas Memberi Gambaran Mengenai Keseluruhan Isi Laporan)

DIBUAT OLEH :

[NRK/NAMA]

Tanggal :  [dd/mm/yy]

[NAMA PERANGKAT DAERAH]

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

[BLN-THN]

DAFTAR ISI [Opt.]

# I. Tujuan dan Ruang Lingkup Implementasi

[ Uraikan tujuan dan ruang lingkup implementasi sistem yang akan dilakukan]

[Contoh--]

Tujuan ataupun goal dari implementasi aplikasi aset ini dibuat adalah :

Untuk memperhitungkan bahwa sistem memenuhi permintaan user yaitu dengan menguji sistem secara menyeluruh dan memastikan bahwa konversi sistem yang baru berjalan secara benar yaitu dengan merencanakan, mengontrol dan melakukan instalasi sistem baru secara benar. Selain itu,tujuan dari implementasi ini adalah memastikan bahwa user dapat mengoperasikan sistem baru dengan benar.

Ruang lingkup impelementasi sistem XXX ini adalah pada modul x, y, z {jika implementasi dilakukan per modul} atau pada unit organisasi abc, xyz… {jika implementasi dilakukan per unit organisasi}, atau ruang lingkup berdasarkan kriteria lainnya.

# II. Tahapan Implementasi

[Uraikan dengan jelas  aktivitas-aktivitas utama (major task) yang menjadi kebutuhan implementasi sistem mulai dari pra-implementasi, implementasi dan pasca implementasi. Informasi yang diberikan dibagian ini hanya sebagai contoh. Jika ada persyaratan pendukung tambahan yang tidak tercakup dalam bagian ini, dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.]

[ Contoh -- ]

Berikut merupakan tahapan-tahapan utama implementasi beserta aktivitas yang akan dilakukan pada setiap tahapan:

## II.1. Pra Implementasi

- Persiapan dan pembentukan koordinasi tim proyek yang bertindak dalam implementasi sistem

- Persiapan Fasilitas perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Tahapan ini untuk menyakinkan bahwa kebutuhan integrasi sistem baru / pengembangan terpenuhi.

- Persiapan Fasilitas Pendukung Lainnya

- Persiapan, pengecekan / pengujian data ke dalam database sebelum dilakukannya pemasangan program aplikasi / implementasi sistem

- Melakukan pengujian sistem secara keseluruhan

- Melakukan pengujian sistem dengan sistem yang terkait (misal simpeg )

- ...

- ...

- Dst

## II.2. Implementasi

- Melaksanakan user training

- Memindahkan sistem secara keseluruhan beserta data ke sistem produksi

- Melakukan quality test atas sistem produksi

- ...

- ...

- Mendapatkan persetujuan final

- Persiapan final selesai

## II.3. Pasca Implementasi

- Go live / Lauching Sistem

- Melakukan monitoring performasi sistem produksi

- Melaksanakan production support

- ...

- ...

- Pendampingan sistem

- Penutupan Proyek

# III Kebutuhan Implementasi

[ Jelaskan mengenai perangkat keras, perangkat lunak, fasilitas pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. Informasi yang diberikan dibagian ini hanya sebagai contoh. Jika ada persyaratan pendukung tambahan yang tidak tercakup dalam bagian ini, dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.]

## III.1. Perangkat Keras ( Hardware )

[Uraikan daftar perangkat pendukung dan sertakan semua perangkat keras yang digunakan untuk menguji pelaksanaannya]

[Contoh--]

Berikut persyaratan persiapan hardware yang harus tersedia untuk implementasi :

Tabel 1 Kebutuhan Perangkat Keras ( Hardware )

| No | Nama Perangkat | Min. Spesifikasi | Jmlh Perangkat | Lokasi Perangkat | PJ SKPD (Orang / Departemen) | Kontak PJ SKPD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### Server IBM System X3100 M4 (2582-F4A) | - Processor AMD/Xeo - Harddisk 500 GB - Memori RAM 8 GB | 1 | Data center Diskominfotik Balaikota Blok G lantai 3 | Bidang OPPD Diskominfotik | Andi 08138738272 |
| 2 | Router CISCO 2901-SEC/K9 | DRAM 256 MB | 1 | Data center Diskominfotik Balaikota Blok G lantai 3 | Bidang JKD Dsikominfotik | Adit 08128378292 |
| 3 | .... |  |  |  |  |  |
| 4 | .... |  |  |  |  |  |
| 5 | Dst |  |  |  |  |  |

## III.2. Perangkat Lunak ( Software )

[Uraikan daftar perangkat pendukung dan sertakan semua perangkat lunak yang digunakan untuk menguji pelaksanaannya]

[ Contoh--]

Berikut persyaratan persiapan perangkat lunak (software) yang harus tersedia untuk implementasi :

Tabel 2 Kebutuhan Perangkat Lunak ( Software)

| No | Nama Perangkat | Versi | PJ SKPD (Orang / Departemen) | Kontak PJ SKPD | Lokasi Perangkat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### Navicat Premium | v.3.0.2 Final | Bidang OPPD Diskominfotik | Andi 08138738272 | UnitXXX XXX Lt 13 |
| 2 | Koneksi database hibernate | v.5.1.3 Final | Bidang JKD Dsikominfotik | Adit 08128378292 | UnitXXX XXX Lt 13 |
| 3 | Database PostgreSQL | 9.6.5 |  |  | UnitXXX XXX Lt 13 |
| 4 | Sistem operasi Ubuntu Linux Server | v16 |  |  | UnitXXX XXX Lt 13 |
| 5 | .... |  |  |  |  |
| 6 | Dst |  |  |  |  |

## III.3. Data

[Jelaskan persyaratan persiapan data spesifik yang harus tersedia untuk pra-implementasi sistem atau situasi.]

[Contoh--]

Berikut persyaratan persiapan data yang harus tersedia untuk implementasi :

Tabel 3 Kebutuhan Data

| No | Kelengkapan Data | Bentuk Data |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kelengkapan dan kesesuaian Data KIB dengan kolom yang tersedia di database | CSV atau DBF |
| 2 | Kelengkapan dan kesesuaian data MUTASI dengan kolom yang tersedia di database | CSV atau DBF |
| 3 | Integrasi data NRK dari simpeg | - |
| 4 | .... | .... |
| 5 | .... |  |
| 6 | dst |  |

## III.4. Keamanan dan Hak akses

[Bagian Rencana Pelaksanaan Proyek ini mencakup tinjauan umum tentang keamanan sistem dan persyaratan yang harus diikuti selama implementasi.]

[Contoh--]

Berikut keamanan dan hak akses yang dilakukan selama implementasi dan pasca implementasi :

- Mengatur Hak Akses pemakaian aplikasi aset dimana yang dapat membuat user dan hak akses adalah administrator yang sudah ditunjuk oleh SKPD

- Melakukan backup data aset setiap harinya

- ...

- ...

- Dst

## III.5. Kebutuhan Backup dan Recovery

[Jika sistem yang akan diimplementasi adalah hasil pengembangan dari sistem lama, maka perlu dilakukan proses backup atas sistem lama].

[contoh..]

Komponen sistem yang harus dibuatkan backup adalah:

- Semua modul sistem berikut konfigurasinya

- Skema atau struktur database sistem.

- File dokumen manual operasional atau user manual.

Rencana backup sistem lama

| No | Nama komponen | Tanggal Backup | Tempat Penyimpanan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modul utama sistem Xxxxx {tambahkan keterangan jika diperlukan, misalnya nama file} | dd-mm-yyyy | Folder/lokasi penyimpanan |
| 2 | Skema database xxxx |  |  |

## III.6.  Kebutuhan Operasional Implementasi

### V.1. Kebutuhan Operasional Rutin Database

Mencakup kebutuhan operasional  database berupa beberapa aktivitas terjadwal seperti:

- Replikasi

- Sinkronisasi

- Job-job lain yang diperlukan

Berikut ini contoh perancangan aktivitas terjadwal pada operasional database

| Kode | Nama Job | Ruang Lingkup | Jadwal | Deskrispi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Job-001 | Sinkronisasi-Absensi | DB_absensi, DB_peg | 1 x setiap hari jumat | Sinkronisasi data absensi pada tabel tbl_abs_01 pada db_absensi dg tbl_hadir pada db_peg |
| Job-001 | …. | … | … | … |
| … | …. | ….. | …. | … |

### V.2. Kebutuhan Operasional Pendukung Aplikasi

Menjelaskan proses-proses harus dilakukan ketika sistem telah terpasang, seperti penjadwalan rutin proses tertentu, pemasangan/penambahan/pembaruan perangkat lunak pendukung, dan proses-proses lain sebagai pendukung operasional aplikasi.

Contoh:

Kebutuhan Job Terjadwal [kolom disesuaikan dengan spesifikasi proses yang dibutuhkan]

| No | Nama Cronjob | Nama Git | Server IP Address | Nama User | Schedule job | Time job | Path Job | Script Job | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Get CRM | ekinerja | xxx | Yyy | Monthly, tgl 9 | 1.55 | xx | xx | xx |

# IV. Tim Implementasi

[Berisi nama-nama yang bertanggung jawab dalam implementasi sistem  dilengkapi dengan asal satuan kerja, men, nomor kontak, posisi , jabatan serta tanggung jawab yang diberikan. Nama-nama penanggung jawab ini mencakup manajer proyek, tim pengembangan / pembangunan  aplikasi dan pihak-pihak  lain yang memiliki tanggung jawab terkait pelaksanaan implementasi aplikasi tersebut].

[Contoh--]

Tabel 4. Tim Implementasi Sistem

| Nama | Jabatan | No HP | Email | Posisi | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prasetya Nugroho | SKPD | 0813763120010 | p.nugroho@gmail.com | Proyek Manager | Pengendali berjalannya proyek |
| Layla Sari | Pranata | 0988737383733 | lys@gmail.com | Database Administrator | Pengendali / admin pembangunan database aplikasi aset |
| dst | ... | .... |  |  |  |

# V. Jadwal Teknis Implementasi Sistem

[Berisi jadwal kegiatan yang harus dicapai selama implementasi.  Isi sesuai dengan penjabaran tugas utama pada poin sebelumnya mulai dari deskripsi tugas, tanggal mulai dan akhir, orang yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, ketergantungan dengan task lainnya]

[Contoh--]

Tabel 5 Jadwal Teknis Implementasi Sistem

| ID | Kegiatan | Durasi (Hari) | Tgl Mulai | Tgl Akhir | PIC | Ketergantungan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pra Implementasi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Persiapan dan pembentukan koordinasi tim proyek | 2 | 17 Sep 2017 | 18 Sep 2017 | [Nama] – [Posisi] | - |
| 2 | Persiapan Fasilitas perangkat keras | 3 | 19 Sep 2017 | 21 Sep 2017 | [Nama] – [Posisi] | - |
| 3 | Persiapan Fasilitas perangkat lunak | 3 | 19 Sep 2017 | 21 Sep 2017 | [Nama] – [Posisi] | - |
| 4 | Persiapan Fasilitas Pendukung Lainnya | 1 | 19 Sep 2017 | 19 Sep 2017 | [Nama] – [Posisi] | - |
| 5 | Pengujian data ke dalam database | 2 | 22 Sep 2017 | 23 Sep 2017 | [Nama] – [Posisi] | 1 dan 3 |
| 6 | ... |  |  |  |  |  |
| 7 | ... |  |  |  |  |  |
| Implementasi |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Melaksanakan user training | 5 | 1 Okt 2017 | 5 Okt 2017 | [Nama] – [Posisi] | - |
| 9 | .... |  |  |  |  |  |
| 10 | Memindahkan sistem secara keseluruhan beserta data ke sistem produksi | 2 | 6 Okt 2017 | 7 Okt 2017 | [Nama] – [Posisi] | - |
| 11 | Melakukan quality test atas sistem produksi | 2 | 8 Okt 2017 | 9 Okt 2017 | [Nama] – [Posisi] | 9 |
| 12 | Mendapatkan persetujuan final | 1 | 10 Okt 2017 | 10 Okt 2017 | [Nama] – [Posisi] | 10 |
| 13 | Persiapan final selesai | 1 | 10 Okt 2017 | 10 Okt 2017 | [Nama] – [Posisi] | 11 |
| Pasca Implementasi |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Go live / Lauching Sistem | 10 | 11 Okt 2017 | 21 Okt 2017 | [Nama] – [Posisi] | 10 dan 11 |
| 14 | Melakukan monitoring performansi sistem produksi | 10 | 11 Okt 2017 | 21 Okt 2017 | [Nama] – [Posisi] | 10 dan 11 |
| 15 | Melaksanakan production support | 10 | 11 Okt 2017 | 21 Okt 2017 | [Nama] – [Posisi] | 10 dan 11 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pendampingan sistem | 30 | 1 Des 2018 | 1 Jan 2018 | [Nama] – [Posisi] |  |
| 19 | Penutupan Proyek | 0 | 1 Jan 2018 | 1 Jan 2018 | [Nama] – [Posisi] |  |