PROPOSAL DOKUMEN SPESIFIKASI APLIKASI SPBE

SISTEM INFORMASI SDM KESEHATAN

DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA

Mengacu pada struktur Lamp II-A-4b Dokumen Spesifikasi Aplikasi SPBE Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2022

Dibuat oleh: Tim Pengembang Sistem Informasi SDM Kesehatan

Tanggal: 07 Mei 2026

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DINAS KESEHATAN

# HALAMAN PENGESAHAN

Dokumen ini disusun sebagai proposal dan spesifikasi aplikasi SPBE untuk Sistem Informasi SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dokumen dapat menjadi bahan pembahasan, validasi kebutuhan, pengembangan, implementasi, dan pengendalian aplikasi.

| Peran | Nama/Jabatan | Tanggal | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Disiapkan oleh | Tim Pengembang SISDMK | 07 Mei 2026 |  |
| Diperiksa oleh | Pengelola Kepegawaian/SDM Kesehatan |  |  |
| Disetujui oleh | Pimpinan Perangkat Daerah |  |  |

# SEJARAH REVISI DOKUMEN

| Versi | Tanggal | Uraian Perubahan | Penyusun |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 07 Mei 2026 | Penyusunan awal proposal spesifikasi aplikasi berdasarkan struktur Lamp II-A-4b dan kondisi aplikasi saat ini. | Tim Pengembang SISDMK |

# DAFTAR ISI

- I. Pendahuluan

- 1.1. Tujuan Pembangunan/Pengembangan Sistem

- 1.2. Definisi dan Istilah

- II. Spesifikasi Fungsional Sistem

- 2.1. Analisis Prioritas Kebutuhan Sistem

- 2.1.1. Kebutuhan Fungsional

- 2.1.2. Kebutuhan Non Fungsional

- 2.1.3. Kebutuhan Keamanan Sistem

- 2.2. Ruang Lingkup Aplikasi

- 2.2.1. Spesifikasi Fungsional Aplikasi

- 2.2.2. Spesifikasi Data

- 2.2.3. Spesifikasi Keamanan Sistem

- 2.2.4. Spesifikasi Integrasi Sistem

- 2.2.5. Spesifikasi Perangkat Pendukung dan Komunikasi Data

- 2.2.6. Arsitektur Aplikasi / Topologi

- III. Rencana Implementasi dan Penutup

# I. PENDAHULUAN

Sistem Informasi SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (SISDMK) merupakan aplikasi internal untuk mendukung pengelolaan data kepegawaian, analitik SDM, daftar urut kepangkatan, import data pegawai/DRH, proses usulan mutasi dan putus jabatan fungsional, serta pusat QnA layanan kepegawaian. Sistem ini dirancang berbasis web, mobile-first, responsif, dan menerapkan pengendalian akses sesuai peran pengguna.

Dokumen ini menyajikan spesifikasi fungsional, non fungsional, keamanan, data, integrasi, perangkat pendukung, dan arsitektur aplikasi. Struktur dokumen mengikuti Lamp II-A-4b Dokumen Spesifikasi Aplikasi SPBE pada panduan dokumentasi Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2022.

## 1.1. Tujuan Pembangunan/Pengembangan Sistem

- Menyediakan satu aplikasi terpadu untuk pengelolaan master data pegawai Dinas Kesehatan dan UKPD.

- Mempercepat pencarian, pembaruan, validasi, dan pelaporan data SDM kesehatan sesuai lingkup akses pengguna.

- Mendukung analitik dashboard, pivot data, dan DUK sebagai dasar pengambilan keputusan kepegawaian.

- Mendukung proses usulan mutasi dan putus jabatan fungsional secara terdokumentasi dengan checklist, status, dan dokumen output.

- Meningkatkan konsistensi data melalui validasi referensi UKPD, jabatan standar, pangkat/golongan, alamat, dan data DRH.

- Menyediakan pengalaman penggunaan modern, responsif, dan nyaman pada PC, tablet, maupun HP.

## 1.2. Definisi dan Istilah

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| SPBE | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. |
| SISDMK | Sistem Informasi SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. |
| UKPD | Unit Kerja Perangkat Daerah yang menjadi unit kerja pegawai dan akun pengelola data. |
| DUK | Daftar Urut Kepangkatan pegawai PNS. |
| DRH | Daftar Riwayat Hidup pegawai dari dokumen resmi PDF. |
| RBAC | Role Based Access Control, pembatasan akses berdasarkan role pengguna. |
| JWT | JSON Web Token, token sesi autentikasi yang disimpan pada cookie HttpOnly. |
| QnA | Knowledge base pertanyaan dan jawaban layanan kepegawaian. |

# II. SPESIFIKASI FUNGSIONAL SISTEM

## 2.1. Analisis Prioritas Kebutuhan Sistem

Analisis prioritas kebutuhan sistem dikelompokkan menjadi kebutuhan fungsional, non fungsional, dan keamanan. Prioritas utama adalah kebutuhan yang harus tersedia agar aplikasi dapat menjalankan proses bisnis kepegawaian inti.

### 2.1.1. Kebutuhan Fungsional

| No | Kebutuhan | Deskripsi | Prioritas | Kesimpulan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Autentikasi dan otorisasi | Login berbasis akun UKPD/role, sesi JWT HttpOnly cookie, dan pembatasan akses halaman/API berdasarkan role. | Utama | Direalisasikan |
| F-02 | Dashboard SDM | Menampilkan KPI pegawai, grafik status/jenis kelamin/pernikahan/umur, pivot UKPD-rumpun-jabatan-pegawai, aktivitas, dan pencarian pegawai. | Utama | Direalisasikan |
| F-03 | Data Pegawai | Daftar pegawai responsif dengan pencarian, filter status, wilayah/UKPD sesuai hak akses, jabatan, rumpun, detail, edit, tambah, dan export. | Utama | Direalisasikan |
| F-04 | Profil Pegawai | Ringkasan pegawai, data kepegawaian, kontak, keluarga, riwayat DRH, cetak profil, dan export PDF melalui print browser. | Utama | Direalisasikan |
| F-05 | Tambah/Edit Pegawai | Form bertahap untuk identitas, kepegawaian, jabatan/pangkat, pendidikan, kontak, alamat, keluarga, dan riwayat opsional. | Utama | Direalisasikan |
| F-06 | Validasi referensi | Validasi UKPD, jabatan standar, pangkat/golongan, agama, kontrak, alamat, dan role scope sebelum data disimpan. | Utama | Direalisasikan |
| F-07 | Import Excel Pegawai | Upload template Excel/CSV, validasi baris, update data existing, dan pembuatan pegawai baru secara massal. | Utama | Direalisasikan |
| F-08 | Import DRH | Upload PDF DRH, parsing, mapping ke data pegawai dan tabel riwayat secara transaksional. | Utama | Direalisasikan |
| F-09 | Daftar Urut Kepangkatan | Menampilkan PNS sesuai role, urut pangkat, TMT pangkat, pendidikan, nama, filter, pagination, dan export CSV. | Utama | Direalisasikan |
| F-10 | Usulan Mutasi | Pengajuan mutasi, ABK/bezetting, checklist dokumen PDF, verifikasi berjenjang, status, catatan, dan cetak pertimbangan DOCX. | Utama | Direalisasikan |
| F-11 | Usulan Putus JF | Pengajuan putus/pembebasan jabatan fungsional, angka kredit, data surat, checklist, verifikasi, dan cetak dokumen DOCX. | Utama | Direalisasikan |
| F-12 | QnA Layanan Kepegawaian | Pengelolaan kategori dan item QnA oleh Super Admin, publikasi jawaban untuk pengguna publik. | Pendukung | Direalisasikan |
| F-13 | Profil Akun | Menampilkan informasi akun login, role, UKPD/wilayah, dan konteks akses pengguna. | Pendukung | Direalisasikan |
| F-14 | UI responsif | Mobile-first, bottom navigation di HP, sidebar/topbar pada tablet/desktop, card list untuk tabel besar di mobile. | Utama | Direalisasikan |

### 2.1.2. Kebutuhan Non Fungsional

| No | Kebutuhan | Deskripsi | Prioritas | Kesimpulan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NF-01 | Kinerja | Halaman utama dan API harus responsif untuk data besar dengan filter server-side dan pagination. | Utama | Direalisasikan bertahap |
| NF-02 | Responsif | Aplikasi nyaman digunakan pada PC, tablet, dan HP tanpa overflow horizontal. | Utama | Direalisasikan |
| NF-03 | Aksesibilitas | Kontras cukup, label form jelas, tombol cukup besar, focus state, dan semantic HTML pada komponen utama. | Utama | Direalisasikan bertahap |
| NF-04 | Auditability | Perubahan data penting perlu memiliki audit log permanen pada fase pengembangan lanjutan. | Pendukung | Rekomendasi |
| NF-05 | Portabilitas | Dapat dijalankan lokal, server, atau container Docker/CasaOS dengan konfigurasi environment. | Utama | Direalisasikan |
| NF-06 | Maintainability | Menggunakan komponen reusable: AppShell, sidebar, bottom nav, DataTable, form section, modal/drawer, chart card, KPI card. | Utama | Direalisasikan |
| NF-07 | Export dokumen | Mendukung export CSV/Excel dan generasi dokumen DOCX pada modul usulan. | Pendukung | Direalisasikan |

### 2.1.3. Kebutuhan Keamanan Sistem

| No | Kebutuhan | Deskripsi | Prioritas | Kesimpulan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Sesi aman | JWT disimpan pada HttpOnly cookie, SameSite Strict, Secure pada production, dan masa sesi 8 jam. | Utama | Direalisasikan |
| S-02 | RBAC | Role Super Admin, Admin Wilayah, dan Admin UKPD membatasi menu, halaman, API, serta lingkup data. | Utama | Direalisasikan |
| S-03 | CSRF/origin guard | Mutasi data POST/PUT/DELETE memvalidasi same-origin sesuai APP_ORIGIN/ALLOWED_ORIGINS. | Utama | Direalisasikan |
| S-04 | Rate limit login | Login memiliki pembatasan percobaan berdasarkan IP dan username. | Utama | Direalisasikan |
| S-05 | Validasi upload | Upload PDF dibatasi ukuran dan magic header, serta response dokumen memakai no-store dan nosniff. | Utama | Direalisasikan |
| S-06 | Secret management | Production wajib memakai JWT_SECRET kuat dan tidak memakai credential default. | Utama | Direalisasikan |
| S-07 | Security headers | CSP dasar, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy, dan HSTS. | Pendukung | Direalisasikan |
| S-08 | Audit log | Pencatatan login gagal, import, upload, perubahan pegawai, dan status usulan pada tabel audit. | Pendukung | Rekomendasi lanjutan |

## 2.2. Ruang Lingkup Aplikasi

Ruang lingkup aplikasi mencakup pengelolaan data pegawai, dashboard dan analitik SDM, DUK, import data, usulan mutasi, usulan putus jabatan fungsional, QnA layanan, profil akun, dan pengaturan akses berbasis role. Sistem menampilkan data sesuai lingkup pengguna: Super Admin melihat seluruh data, Admin Wilayah melihat data wilayahnya, dan Admin UKPD melihat data UKPD sendiri.

### 2.2.1. Spesifikasi Fungsional Aplikasi

Aktor yang Menggunakan Sistem

| No | Aktor | Deskripsi | Hak Akses Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publik/Pegawai | Pengguna umum yang membutuhkan informasi layanan kepegawaian. | Membaca QnA publik pada halaman awal. |
| 2 | Admin UKPD | Pengelola data pegawai pada unit kerja. | Melihat dan mengelola data lingkup UKPD sendiri, mengusulkan mutasi/putus JF, upload dokumen, import sesuai kebijakan. |
| 3 | Admin Wilayah/Sudin | Verifikator wilayah administrasi. | Melihat data wilayah, memeriksa usulan, memberi catatan, dan memantau pegawai dalam wilayah. |
| 4 | Super Admin/Dinas | Pengelola pusat Dinas Kesehatan. | Akses seluruh data, import massal, verifikasi tingkat Dinas, QnA Admin, export, dan cetak dokumen. |
| 5 | Sistem | Layanan aplikasi dan API. | Validasi autentikasi, filter data sesuai role, proses import, export, dan penyimpanan data. |

Modul dan Fungsi Utama

| Modul | Fungsi Utama | Output |
| --- | --- | --- |
| Login | Validasi akun UKPD/role, membuat sesi, dan mengarahkan ke dashboard. | Sesi aktif dan menu sesuai role. |
| Dashboard | KPI, grafik, pivot, pencarian, dan ringkasan data pegawai. | Informasi strategis SDM Kesehatan. |
| Data Pegawai | List, search, filter, tambah, edit, detail, export. | Master data pegawai terkelola. |
| Profil Pegawai | Ringkasan identitas, jabatan/pangkat, pendidikan, alamat, keluarga, dan riwayat. | Profil lengkap pegawai dan dokumen cetak. |
| Import Pegawai | Import Excel/CSV master pegawai. | Data pegawai dibuat/diperbarui massal. |
| Import DRH | Parsing PDF DRH dan penyimpanan riwayat. | Data DRH dan riwayat tersimpan. |
| DUK | Pengurutan PNS berdasarkan pangkat, TMT, pendidikan, dan nama. | Daftar Urut Kepangkatan dan CSV. |
| Usulan Mutasi | Pengajuan, checklist, verifikasi, status, cetak pertimbangan. | Dokumen usulan mutasi terdokumentasi. |
| Usulan Putus JF | Pengajuan putus/pembebasan JF, checklist, verifikasi, cetak dokumen. | Dokumen usulan putus JF. |
| QnA Admin | Kelola kategori dan item bantuan layanan kepegawaian. | Knowledge base layanan. |
| Profil Akun | Informasi akun login, role, UKPD, dan wilayah. | Konteks akun pengguna. |

Spesifikasi Proses Utama

| No | Nama Proses | Input | Output | Frekuensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Login dan otorisasi | Username/ID UKPD/kode UKPD dan password | Sesi login dan hak akses role | Setiap akses internal |
| P-02 | Pencarian pegawai | Kata kunci, status, wilayah, UKPD, jabatan, rumpun | Daftar pegawai sesuai filter dan role | Harian |
| P-03 | Tambah/Edit pegawai | Form identitas, kepegawaian, alamat, keluarga, riwayat | Data pegawai tersimpan | Sesuai kebutuhan |
| P-04 | Import pegawai | File Excel/CSV | Pegawai dibuat/diperbarui massal | Periodik |
| P-05 | Import DRH | File PDF DRH | Data pegawai dan riwayat tersimpan | Periodik |
| P-06 | Verifikasi usulan | Data usulan, checklist PDF, catatan verifikasi | Status usulan dan dokumen output | Sesuai proses kepegawaian |
| P-07 | Export laporan | Filter dan lingkup akses | CSV/Excel/DOCX/PDF print | Sesuai kebutuhan |

Alur proses level 0 sistem adalah: pengguna publik membuka QnA; pengguna internal login; sistem menentukan role dan lingkup data; pengguna mengakses dashboard; pengguna mengelola data pegawai/import/DRH/DUK/usulan; verifikator memproses usulan; sistem menghasilkan laporan atau dokumen output sesuai kebutuhan.

### 2.2.2. Spesifikasi Data

Data aplikasi dikelola pada PostgreSQL dengan struktur utama sebagai berikut.

| Data | Sumber/Tabel | Atribut Utama | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| UKPD | ukpd | id, kode, nama_ukpd, wilayah, role, password | Referensi unit kerja dan akun login. |
| Pegawai | pegawai | id_pegawai, nama, nip, nrk, jenis_pegawai, kondisi, jabatan, pangkat_golongan, ukpd | Master data pegawai. |
| Alamat | alamat | jenis alamat, provinsi, kab/kota, kecamatan, kelurahan, detail alamat | Alamat KTP dan domisili. |
| Keluarga | keluarga | hubungan, nama, TTL, jenis kelamin, tunjangan, pekerjaan | Pasangan/anak dan keluarga pegawai. |
| Riwayat DRH | riwayat_* | pendidikan, jabatan, pangkat, gaji, SKP, penghargaan, hukuman, prestasi | Data historis hasil import DRH. |
| Usulan Mutasi | usulan_mutasi | pegawai, UKPD tujuan, jabatan, ABK, status, checklist, catatan | Workflow mutasi pegawai. |
| Usulan Putus JF | usulan_pjf_stop | pegawai, jabatan tujuan, angka kredit, surat, status, checklist | Workflow putus/pembebasan JF. |
| Dokumen Usulan | storage/usulan-documents | file PDF, checklist, metadata | Lampiran dokumen verifikasi. |
| QnA | qna_category, qna_item | kategori, judul, isi, status | Basis pengetahuan layanan. |

Aturan umum data: nama pegawai, nama UKPD, dan jenis pegawai wajib; nilai referensi divalidasi; update kosong tidak menghapus data lama pada proses import; pengguna tidak dapat membuat atau memindahkan pegawai ke luar lingkup role; import DRH dilakukan secara transaksional.

### 2.2.3. Spesifikasi Keamanan Sistem

Keamanan sistem menerapkan autentikasi, otorisasi, validasi origin, proteksi upload, pembatasan brute force, dan konfigurasi secret production. Prinsip perlindungan data adalah minimum privilege sesuai role dan pembatasan data berdasarkan lingkup organisasi.

- Cookie sesi diset HttpOnly, SameSite Strict, dan Secure pada production.

- API mutasi data memvalidasi same-origin dan membatasi operasi sesuai role.

- Password disimpan dalam bentuk hash; production menolak secret dan password default/lemah.

- File upload dokumen wajib PDF, memiliki batas ukuran, dan divalidasi magic header.

- Dokumen PDF usulan dikembalikan dengan header private no-store dan nosniff.

- Docker runtime tidak menyertakan file environment dan berjalan sebagai user non-root.

- Rekomendasi lanjutan: audit log permanen dan rate limit terpusat Redis/database untuk multi-instance.

### 2.2.4. Spesifikasi Integrasi Sistem

| Integrasi | Jenis | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | Database | Penyimpanan data pegawai, UKPD, riwayat, usulan, QnA, dan referensi. |
| Excel/CSV | Import/Export | Template import pegawai dan export daftar pegawai/DUK. |
| PDF DRH | Import dokumen | Parser DRH untuk memetakan data pegawai dan riwayat. |
| DOCX | Output dokumen | Cetak Form Pertimbangan Mutasi dan Usulan Putus JF. |
| Docker/CasaOS | Deployment | Paket runtime aplikasi untuk server internal/hosting. |
| Browser/PWA | Client | Service worker dan manifest untuk pengalaman aplikasi web responsif. |

Integrasi eksternal pada fase saat ini masih berfokus pada input/output file dan database. Integrasi antarsistem SPBE lain dapat ditambahkan melalui API terstandar apabila telah tersedia kebutuhan pertukaran data resmi.

### 2.2.5. Spesifikasi Perangkat Pendukung dan Komunikasi Data

| Kategori | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Client | Browser modern: Chrome, Edge, Firefox, Safari. Mendukung desktop, tablet, dan HP. |
| Server aplikasi | Node.js runtime untuk Next.js 15, dapat dijalankan melalui npm atau Docker. |
| Database | PostgreSQL 16 atau kompatibel sesuai konfigurasi environment. |
| Jaringan | HTTPS pada production, reverse proxy/domain internal, koneksi database private. |
| Storage | Folder storage untuk dokumen usulan PDF dan file sementara import. |
| Backup | Backup database PostgreSQL dan folder dokumen secara berkala. |

Komunikasi data antara browser dan server menggunakan HTTP/HTTPS. Pada production wajib menggunakan HTTPS, reverse proxy yang aman, serta jaringan database private. Backup database dan dokumen perlu dijadwalkan sebagai bagian operasi aplikasi.

### 2.2.6. Arsitektur Aplikasi / Topologi

Arsitektur aplikasi menggunakan Next.js App Router sebagai frontend dan backend API dalam satu aplikasi. Komponen UI dibangun dengan React dan Tailwind CSS. Database utama menggunakan PostgreSQL. Aplikasi dapat dijalankan secara lokal dengan npm atau di server menggunakan Docker/CasaOS.

| Lapisan | Komponen | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Client | Browser desktop/tablet/mobile | Mengakses UI responsif, PWA manifest, dashboard, form, tabel, dan dokumen output. |
| Presentation | React, Tailwind CSS, komponen reusable | AppShell, Topbar, Sidebar, MobileBottomNav, DataTable, form, modal/drawer, KPI, chart. |
| Application/API | Next.js API Routes | Autentikasi, dashboard, pegawai, import, DUK, usulan, QnA, export. |
| Business Logic | Library src/lib | RBAC, filter role, import parser, export, validasi referensi, generator DOCX. |
| Data | PostgreSQL dan storage file | Tabel master dan transaksi, dokumen PDF usulan, file import sementara. |
| Deployment | Node.js/Docker/CasaOS | Konfigurasi melalui environment dan reverse proxy/domain. |

Topologi ringkas: Pengguna membuka browser -> Reverse proxy/HTTPS -> Container atau proses Next.js -> API internal -> PostgreSQL dan storage dokumen. Akses ke database tidak dibuka langsung ke publik.

# III. RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENUTUP

Rencana implementasi meliputi validasi data awal, konfigurasi environment production, import data pegawai, uji akses role, uji modul dashboard/data pegawai/DUK/usulan, pelatihan admin, backup awal, dan serah terima aplikasi.

| Tahap | Kegiatan | Output |
| --- | --- | --- |
| Persiapan | Penyiapan server, database, environment, domain/HTTPS, dan storage. | Lingkungan production siap. |
| Migrasi/Import | Import UKPD, pegawai, alamat, keluarga, riwayat, dan validasi referensi. | Data awal termuat. |
| Uji Teknis | Build, koneksi database, autentikasi, RBAC, import, export, upload, dan dokumen output. | Berita hasil uji teknis. |
| UAT | Pengguna UKPD, wilayah, dan Dinas menguji flow utama. | Catatan UAT dan perbaikan. |
| Pelatihan | Sosialisasi penggunaan dashboard, pegawai, import, DUK, usulan, dan QnA. | Admin mampu menggunakan sistem. |
| Go Live | Aktivasi sistem, monitoring, backup, dan dukungan awal. | Sistem digunakan operasional. |

## Penutup

Proposal spesifikasi ini menjadi dasar pembahasan dan penyempurnaan Sistem Informasi SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai aplikasi SPBE. Dokumen ini masih dapat disesuaikan dengan keputusan organisasi, SOP final, hasil UAT, kebutuhan integrasi antarsistem, dan kebijakan keamanan informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.